需求获取计划说明书

目录

[一、本阶段需要完成的任务 1](#_Toc402725146)

[二、完成任务的时间 1](#_Toc402725147)

[三、具体任务安排 1](#_Toc402725148)

[1、业务级别的场景和用例描述 1](#_Toc402725149)

[2、第一次面谈准备和第一次面谈 2](#_Toc402725150)

[3、用户级别的场景和用例描述、形成用户需求列表 2](#_Toc402725151)

[4、第二次面谈准备和第二次面谈 2](#_Toc402725152)

[5、系统级别的场景和用例描述 2](#_Toc402725153)

[6、需求确认 2](#_Toc402725154)

[7、原型构造 2](#_Toc402725155)

[8、原型确认与评估 2](#_Toc402725156)

# 一、本阶段需要完成的任务

面谈报告准备，面谈获取需求，场景和用例分析，完成用户需求列表，完成原型脚本、制品和评估情况。

# 二、完成任务的时间

10月13日 – 11月9日

# 三、具体任务安排

## 1、业务级别的场景和用例描述

时间：10月14日 – 10月16日

内容：根据上一阶段的面谈结果，已经能基本明确任务和任务中的主要问题。在这一时间段内，根据上一阶段形成的目标分析模型和前景范围文档，构造业务级别的场景和用例模型。

## 2、第一次面谈准备和第一次面谈

时间：10月17日 – 10月18日

内容：根据业务级别的场景和用例模型，向用户确认业务级别的需求，同时进一步明确任务细节，澄清在困难、模糊的问题，获取用户级别的需求。这一时间段内需要准备面谈的问题列表、与用户进行面谈并进行记录。

## 3、用户级别的场景和用例描述、形成用户需求列表

时间：10月19日 – 10月23日

内容：根据面谈记录构造用户级别的场景和用例，同时构造用户需求列表。

## 4、第二次面谈准备和第二次面谈

时间：10月24日 – 10月26日

内容：总结在上一时间段内遇到的问题，向用户进行确认，进一步明确解决方案。

## 5、系统级别的场景和用例描述

时间：10月27日 – 10月30日

内容：根据面谈记录构造系统级别的场景和用例。

## 6、需求确认

时间：10月31日

内容：向用户确认已经成型的解决方案。

## 7、原型构造

时间：11月1日 – 11月4日

内容：根据最终确定的解决方案构造原型脚本。

## 8、原型确认与评估

时间：11月5日– 11月6日

内容：与用户面谈，对原型进行确认和评估，修正之前过程中产生的问题。